# FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Grupo 5: Cristian Gutierrez Cuevas; Álvaro Ortiz Galaz; José Navarrete | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | CoreStream App (Aplicación Móvil) | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha | 24/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará: Implementación del módulo de autenticación, sesión y seguridad (backend y frontend), entregando como salida principal un token JWT cifrado y firmado, que incluye el perfil y rol del usuario tras validar sus credenciales locales en PostgreSQL y registrar la sesión asíncrona en Redis

________________________________________________________________________________

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

Todos los usuarios de la plataforma (ADMIN, GROUP_LEADER, DEVELOPER). La salida de token JWT les permitirá autenticarse en la app móvil y habilitará al sistema para aplicar el control de acceso basado en roles (RBAC), asegurando que la interfaz oculte o muestre componentes técnicos y comerciales según los permisos específicos del perfil del usuario.

________________________________________________________________________________

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Modelado de tablas de usuarios en PostgreSQL. Autenticación local mediante JWT con extracción de roles. Middleware de seguridad en FastAPI soportado por Redis para la persistencia inicial de la sesión. ________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | La aplicación envía credenciales de acceso y recupera los datos de identidad, rol y validación desde la base de datos PostgreSQL | Consulta o registros utilizados |
| Proceso | El backend FastAPI procesa las credenciales de forma local. Valida los datos, genera un token de acceso JWT para la autorización por roles, y gestiona el refresh token apoyándose en Redis para la persistencia de la sesión. | Proceso ejecutado sin errores |
| Salida | Proceso de emisión de JWT y registro de sesión en Redis ejecutado sin errores (SSO externo pendiente de implementación). | Pantalla, reporte, indicador o archivo |
| Comprobación | El resultado se contrasta ingresando credenciales válidas e inválidas en la app móvil, comprobando que el acceso coincida con los datos registrados en PostgreSQL y que el token devuelto contenga el rol correcto para el control de acceso RBAC. | Resultado esperado: acceso o rechazo obtenido y verificado en los logs del backend. |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | ☐ Lograda | DiseñoVercel |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 y 02 | ☐ Lograda | POSTGRE_SQL |
| Ingreso y validación de datos | 02 | ☐ Parcial | (Falta integrar las APIs de Google/Microsoft) |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 | ☐ Lograda | Git Proyecto |
| Salida de datos para el usuario | 03 | ☐ Lograda | Git Proyecto |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | (credenciales cifradas, estado de cuenta y roles) en la base de datos PostgreSQL. Datos de entrada capturados: correo electrónico y contraseña desde el formulario de la app móvil. |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | El backend FastAPI verifica el hash de la contraseña proporcionada. Si es correcta, extrae el rol y perfil de la base de datos, y genera un token JWT. Redis registra de forma temporal el estado para soportar la sesión del usuario. |
| Formato de salida seleccionado | Carga útil en formato JSON que contiene el access_token, el refresh_token y los atributos de identidad del usuario. La interfaz móvil de Flutter consume este JSON para permitir el ingreso y enrutar al usuario a su pantalla correspondiente. |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | Al ingresar credenciales válidas en la app móvil, el sistema debe permitir el acceso y el token decodificado debe coincidir con el rol exacto de la base de datos. Al intentar acceder a una vista sin el nivel de permisos requerido, el sistema debe devolver un bloqueo HTTP 403 Forbidden o HTTP 401 Unauthorized. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseñar esquema relacional en PostgreSQL para usuarios/roles y configurar conexión ORM. | Cristian Gutierrez | 10-09-2026 | 16-09 | Logrado | POSTGRE_SQL |
| Desarrollar endpoint de Login local en FastAPI, generación de JWT y conexión a Redis. | Álvaro Ortiz | 18-09 | 25-09 | Logrado | Git Proyecto |
| Implementar interfaz de Login en Flutter, captura de credenciales y enrutamiento seguro post-login. | Álvaro Ortiz | 28-09 | 02-10 | Logrado | Git Proyecto |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen | Mostrar en pantalla el gestor de base de datos consultando la tabla users en PostgreSQL. Se evidenció un usuario de prueba creado con su contraseña cifrada y su rol específico | ☐ Logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación | Ejecutar la aplicación móvil en el emulador. Escribir el correo y la contraseña del usuario de prueba en el formulario de login y presionar el botón para iniciar sesión. | ☐ Logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos | La aplicación recibe el JSON de respuesta. Mostrar la consola del backend FastAPI emitiendo el código HTTP 200 OK, la generación del token JWT y mostrar la interfaz de Flutter avanzando a la pantalla correspondiente según el rol del usuario. | ☐ Logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto | Intentar iniciar sesión con una clave incorrecta para demostrar el bloqueo. Luego, tomar el token JWT válido generado y decodificarlo para que el campo "role" viaja encriptado de forma correcta, coincidiendo con la base de datos. | ☐ Logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 | Mostrar brevemente el repositorio o el editor de código, evidenciando los modelos ORM de SQL ya creados y la conexión exitosa del servicio de Redis levantado localmente. | ☐ Logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes | Declarar las faltas estructurales de seguridad pendientes del Equipo 1: Falta de integración de APIs externas (NEW-08 SSO Google/Microsoft, aislar clientes (TRV-01 Multi-tenancy) y el refresco de tokens pendiente de integrar con la lista de revocación en Redis (APP-03). | ☐ Logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | Sí. Resuelve la necesidad de autenticarse en el sistema de forma remota, mediante un mecanismo seguro, permitiendo al sistema identificar su rol para el despliegue de funcionalidades. | ☐ Logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? | Sí. El rol extraído y los permisos inyectados en la carga útil del JWT coinciden perfectamente con los registros almacenados en la tabla de PostgreSQL tras el proceso de encriptación de FastAPI. | ☐ Logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? | La base de datos y las consultas ORM requerirán una fuerte refactorización para el campo obligatorio client_id (requerimiento TRV-01). El endpoint de sesión requerirá ajustes para consultar la lista de revocación en Redis (requerimiento APP-03). | ☐ Parcial |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración pendiente de autenticación externa (NEW-08 SSO con Google/Microsoft) y falta de adaptación estructural para Aislamiento de Datos Multi-Tenancy (TRV-01). | La autenticación se limita a credenciales locales. Además, al no existir la columna client_id transversal en la base de datos, el sistema backend no cumple aún con la regla corporativa de operar como un SaaS multi-cliente seguro, impidiendo la salida a producción. | Mantener el modelo JWT local validado para cumplir con la Iteración 03. Priorizar para el próximo Sprint la creación del script de migración SQL para integrar el client_id (TRV-01) y la configuración del entorno para los cierres de sesión efectivos. | Alvaro Ortiz, siguiente iteración. |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación del Cierre de Sesión seguro con revocación de tokens en Redis (APP-03), modificación de la BD para Aislamiento Multi-Tenancy (TRV-01) y habilitación de envíos reales de Notificaciones Push FCM (APP-06). | Cristian Gutierrez, Álvaro Ortiz, José Navarrete. | Siguiente iteración | Al presionar "Cerrar sesión" en Flutter, el refresh token debe anularse en la lista de revocación de Redis. La base de datos debe exigir la validación del client_id en las transacciones operativas. El dispositivo móvil debe poder recibir un push de prueba desde Firebase. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________