}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Cristian Gutierrez Cuevas Alvaro Ortiz Galaz Jose Navarrete |
| --- | --- |
| Rut | 21.134.331-1 21.223.369-2 21.092.759-k |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | CoreStream App: desarrollo e integración de una aplicación móvil para la gestión de proyectos, tickets e incidencias |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y aplicaciones móviles; análisis y diseño de soluciones informáticas; integración de sistemas y APIs; pruebas y aseguramiento de la calidad; seguridad de software. |
| Competencias | Propuestas de solución informática; Gestión de proyectos informáticos; Arquitectura de soluciones; Desarrollo de soluciones de software; Programas y rutinas; Soluciones integrales; Pruebas de productos y procesos; Seguridad de software. Como apoyo: Modelos de datos y Consultas y rutinas de bases de datos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | - Alloxentric entregó al equipo el proyecto CoreStream App, un sistema de gestión de proyectos y tickets desarrollado para apoyar la coordinación del trabajo de equipos de software. El cliente informó que el sistema se encuentra desarrollado y en producción, y entregó como antecedentes un mockup móvil, una especificación técnica de estándares, una especificación de API, una base de aplicación Flutter y un paquete de servicios para integración móvil. - El problema que aborda el proyecto es la necesidad de disponer de una experiencia móvil que permita acceder a la información y a los flujos principales de CoreStream sin depender permanentemente de la plataforma web. La solución busca facilitar el seguimiento de proyectos, la gestión de tickets e incidencias, la asignación de trabajo y la recepción oportuna de notificaciones. - La situación se ubica en Alloxentric y en las organizaciones o equipos que utilizan CoreStream. Los usuarios directos considerados son Administradores, Líderes de grupo y Desarrolladores, de acuerdo con los roles definidos en el mockup y la API. El aporte de valor esperado es mejorar la movilidad, oportunidad y trazabilidad de la gestión, manteniendo la autenticación, los permisos y la seguridad del sistema existente. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto contempla analizar y comprender el sistema entregado, delimitar el alcance con Alloxentric y desarrollar una aplicación móvil multiplataforma basada en Flutter. La aplicación deberá permitir iniciar sesión, consultar el dashboard, revisar proyectos y tickets, visualizar detalles y subtareas, gestionar incidencias, consultar la carga del equipo y recibir notificaciones, respetando los roles y permisos definidos por el sistema. La aplicación consumirá las APIs disponibles. El paquete mobile_api se utilizará como antecedente técnico; si se detectan brechas o endpoints no disponibles, estas se levantarán con el cliente y se implementarán o ajustarán solo dentro del alcance aprobado. La entrega considera una versión funcional o prototipo validado, pruebas y documentación. No se asumirá la reconstrucción del backend productivo ni la publicación en tiendas sin confirmación de Alloxentric. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque exige analizar una necesidad real, proponer una solución, diseñar su arquitectura, desarrollar software e integrar componentes móviles y servicios API. También requiere aplicar pruebas, asegurar la calidad, proteger la autenticación y respetar los permisos de los usuarios. Las competencias seleccionadas son necesarias en distintas etapas: las propuestas de solución y la gestión de proyectos permiten delimitar y organizar el trabajo; la arquitectura, el desarrollo, los programas y las soluciones integrales permiten construir e integrar la aplicación; las pruebas permiten validar su funcionamiento; y la seguridad permite proteger sesiones, roles y datos. Los modelos y consultas de bases de datos se considerarán como competencias de apoyo cuando la integración con el backend lo requiera. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con los intereses profesionales del equipo en desarrollo de software, aplicaciones móviles, frontend, experiencia de usuario, prototipado, integración de sistemas y metodologías ágiles. En particular, las evidencias de Cristian muestran interés por el desarrollo móvil, frontend, prototipos y experiencia de usuario; las de Álvaro por arquitectura, integración, pruebas y gestión; y las de José Navarrete por levantamiento de requerimientos, gestión ágil y coordinación de proyectos. Desarrollar este proyecto permitirá fortalecer la experiencia profesional en un contexto entregado por un cliente real, practicar la colaboración entre roles y comprender el ciclo completo de una solución: análisis, diseño, implementación, integración, pruebas y presentación. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - El proyecto se planifica para 18 semanas. Las semanas 1 a 4 se destinarán a conocer la documentación, revisar el código entregado, comprender el negocio, definir el alcance y preparar el backlog. El desarrollo comenzará en la semana 5. - Entre 10 y 15 horas semanales por integrante, considerando que los miembros del equipo compatibilizan el desarrollo del proyecto con sus responsabilidades laborales. La carga de cada iteración será ajustada de acuerdo con la disponibilidad real del equipo. - Los recursos disponibles son el mockup CoreStream-Mobile-Wireframe.html, la especificación CoreStream-Mobile-Especificacion-API.docx, la especificación de estándares transversales, el código Flutter, el paquete mobile_api, herramientas de desarrollo, control de versiones, un ambiente de pruebas y dispositivos o emuladores móviles. El material entregado por Alloxentric y la existencia de una base técnica facilitan el desarrollo. - Los principales riesgos son que el backend principal no esté incluido en la carpeta, que no exista una URL productiva o credenciales de prueba, que algunos endpoints requieran ajustes y que Firebase, Redis o PostgreSQL no estén configurados. Para mitigarlos, el equipo confirmará el alcance y los accesos con Alloxentric, priorizará las funcionalidades, trabajará con datos simulados cuando corresponda, documentará las brechas y validará cada integración antes de avanzar. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar e integrar una aplicación móvil multiplataforma para CoreStream App que permite a Administradores, Líderes de grupo y Desarrolladores consultar y gestionar proyectos, tickets e incidencias de forma segura |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar y validar con Alloxentric los requerimientos, usuarios, restricciones y prioridades de la aplicación móvil. 2. Diseñar la navegación, las interfaces y los flujos móviles de acuerdo con el mockup y los roles definidos. 3. Implementar en Flutter los módulos priorizados de autenticación, dashboard, proyectos, tickets, incidencias y notificaciones. 4. Integrar la aplicación con las APIs disponibles y gestionar con el cliente las brechas que requieran implementar o ajustar endpoints. 5. Aplicar pruebas funcionales, de permisos, integración y usabilidad para validar la calidad de la solución. 6. Documentar el trabajo realizado y presentar el resultado final al docente y a Alloxentric. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil e incremental, combinando prácticas de Scrum para priorizar y revisar entregables con Kanban para visualizar el flujo de trabajo. El proyecto se dividirá en etapas con resultados verificables y revisiones periódicas del equipo y del cliente. Etapa 1, semanas 1 a 4: revisar el mockup, las especificaciones, el código Flutter y el paquete mobile_api; identificar actores, módulos, dependencias, riesgos y preguntas; definir el alcance, el backlog y los criterios de aceptación. Etapa 2, semanas 5 a 7: adaptar el diseño móvil, configurar el proyecto, implementar la navegación, autenticación y permisos, y preparar la primera versión ejecutable. Etapa 3, semanas 7 a 13: desarrollar los módulos priorizados e integrar las APIs, el manejo de sesiones, los roles, el tiempo real y las notificaciones cuando el ambiente del cliente lo permita. Etapa 4, semanas 13 a 17: pruebas entre las semanas 13 y 15, seguidas por correcciones y validación entre las semanas 16 y 17. Etapa 5, semanas 17 y 18: preparar la documentación, organizar las evidencias y realizar la presentación presencial. La gestión del proyecto utilizará prácticas de Scrum y Kanban. José Navarrete asumirá el rol de Product Owner, encargado de apoyar la priorización del backlog, levantamiento de requerimientos y coordinación de validaciones con Alloxentric. Álvaro Ortiz asumirá el rol de Scrum Master y Developer técnico, facilitando el seguimiento del trabajo, la identificación de impedimentos y la coordinación técnica del equipo. Cristian Gutierrez Cuevas participará como Developer con foco en desarrollo móvil y experiencia de usuario. Los tres integrantes conformarán el equipo de desarrollo y colaborarán en implementación, revisión, pruebas y documentación. El trabajo se organizará mediante iteraciones de aproximadamente dos semanas, con planificación del trabajo priorizado al inicio de cada iteración y revisión de los resultados al finalizarla. El tablero Kanban permitirá visualizar el estado de las tareas y los bloqueos durante cada iteración.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento 1.5: Definición del Proyecto APT | Documento grupal que define el problema, contexto, alcance, objetivos, metodología, responsabilidades y plan de trabajo de CoreStream App. | Es la evidencia solicitada para formalizar la definición del proyecto y orientar las etapas posteriores. |
| Final | Presentación presencial del proyecto | Exposición al docente y a Alloxentric del problema, proceso, resultados, decisiones técnicas, dificultades y demostración de la solución alcanzada. | Permite comunicar y defender el trabajo realizado, relacionando los resultados con los objetivos definidos. |
| Final | Prototipo o/y aplicación móvil funcional | Versión desarrollada por el equipo con los flujos priorizados, roles, integración con API y pruebas correspondientes. | Evidencia directamente vinculada con el producto del proyecto. Su formato y criterios deben acordarse con el docente y Alloxentric. |
| Final | Informe técnico y validación | Documento con arquitectura, decisiones, pruebas, incidencias encontradas, correcciones, resultados y limitaciones de la integración. | Permite demostrar el proceso y la trazabilidad del desarrollo. Debe confirmarse como evidencia formal con el docente. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos; Propuestas de solución informática | Revisión y comprensión del proyecto | Leer mockup, especificaciones, código y README; identificar actores, módulos, restricciones y preguntas para Alloxentric. | Documentación del cliente; CoreStream-Flutter.tgz; mobile_api\ | S1-S4 (4 semanas) | Todo el equipo | No atribuir como trabajo propio los artefactos entregados; validar el alcance en reunión. |
| Propuestas de solución informática; Gestión de proyectos informáticos | Definición de alcance, backlog y criterios | Priorizar funcionalidades, delimitar entregables y definir criterios de aceptación con el cliente. | Requerimientos; mockup; API; tablero Kanban | S2-S4 (3 semanas) | José Navarrete / Todo el equipo | El alcance definitivo depende de la reunión con Alloxentric y de la disponibilidad de APIs. |
| Arquitectura de soluciones; Seguridad de software; Modelos de datos | Análisis de arquitectura y APIs | Revisar Flutter, repositorios, autenticación, endpoints, modelos, dependencias y ambiente requerido. | CoreStream-Flutter.tgz; API; mobile_api; README | S2-S4 (3 semanas) | Álvaro Ortiz | El backend principal no está incluido; documentar brechas y accesos pendientes. |
| Desarrollo de soluciones de software; Soluciones integrales | Diseño y adaptación de experiencia móvil | Convertir el mockup en flujos navegables, componentes y pantallas priorizadas para los roles del sistema. | Wireframe HTML; Flutter; tokens visuales; i18n | S5-S6 (2 semanas) | Cristian Gutierrez Cuevas | Validar que los roles del producto sean Administrador, Líder de grupo y Desarrollador. |
| Desarrollo de soluciones de software; Programas y rutinas; Seguridad de software | Configuración de la aplicación, login y roles | Preparar el proyecto Flutter, la navegación, el manejo de sesión, JWT y la visualización según permisos. | Flutter; Dio; Riverpod; API de autenticación | S5-S7 (3 semanas) | Cristian Gutierrez Cuevas | Probar primero con modo demo si el ambiente de API no está disponible. |
| Desarrollo de soluciones de software; Programas y rutinas; Soluciones integrales | Implementación de módulos principales | Desarrollar dashboard, proyectos, tickets, incidencias, subtareas y carga de trabajo según el backlog priorizado. | Flutter; modelos; repositorios; especificación API | S7-S11 (5 semanas) | Cristian Gutierrez Cuevas / Todo el equipo | Implementar incrementos y revisar cada flujo antes de ampliar el alcance. |
| Soluciones integrales; Arquitectura de soluciones; Consultas y rutinas de bases de datos; Seguridad de software | Integración de APIs y notificaciones | Conectar los endpoints disponibles, sesiones, WebSocket y notificaciones; levantar y resolver brechas confirmadas. | mobile_api; FastAPI; PostgreSQL; Redis; Firebase si corresponde | S10-S13 (4 semanas) | Álvaro Ortiz / Cristian Gutierrez Cuevas | No asumir disponibilidad productiva; solicitar URL, credenciales y ambiente de pruebas. |
| Pruebas de productos y procesos; Seguridad de software; Desarrollo de soluciones de software | Pruebas funcionales, de permisos y usabilidad | Validar flujos por rol, errores, autenticación, integración, navegación y experiencia de uso. | Pytest; pruebas Flutter; emuladores; casos de prueba | S13-S15 (3 semanas) | Todo el equipo / Álvaro Ortiz | Registrar defectos, evidencia de ejecución y resultados por criterio de aceptación. |
| Pruebas de productos y procesos; Gestión de proyectos informáticos | Correcciones y validación con el cliente | Corregir defectos priorizados, repetir pruebas y revisar la versión candidata con Alloxentric. | Backlog; control de versiones; ambiente de validación | S16-S17 (2 semanas) | Todo el equipo | Priorizar defectos críticos y dejar registradas las limitaciones no resueltas. |
| Gestión de proyectos informáticos; Propuestas de solución informática; Soluciones integrales | Documentación y presentación final | Consolidar resultados, evidencias, manuales, decisiones técnicas y preparar la presentación presencial. | Informe técnico; capturas; video o demo; presentación | S17-S18 (2 semanas) | José Navarrete / Todo el equipo | Confirmar con docente el formato de entrega y con Alloxentric el contenido de la demostración. |

8. Carta Gantt