Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | CoreStream App |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de Software, Arquitectura de Sistemas, y Ciberseguridad Aplicada. |
| Competencias | - Construcción de arquitecturas API-First, desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, gestión y persistencia en bases de datos relacionales, e implementación de mecanismos de autenticación y autorización segura. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto buscó solucionar la necesidad de la empresa Alloxentric de expandir su plataforma web hacia un entorno móvil CoreStream App sin comprometer la seguridad ni la integridad de la información corporativa. En el campo laboral de la Ingeniería en Informática, este tema es de vital relevancia porque el desarrollo de software como servicio (SaaS) exige arquitecturas robustas que prevengan la fuga de datos entre distintas empresas Multi-tenancy. La situación abordada se ubica en un contexto corporativo (B2B), impactando directamente a los colaboradores y líderes de equipo (usuarios con roles como ADMIN, GROUP_LEADER y DEVELOPER) que requieren gestionar sus cargas de trabajo desde dispositivos móviles. El aporte de valor del proyecto consistió en construir la "bóveda de seguridad" del sistema: una arquitectura backend impenetrable mediante tokens JWT y listas de revocación en Redis, garantizando que cada inquilino comercial solo acceda a su propia información, sentando así las bases seguras para que los demás equipos puedan integrar sus funcionalidades. |
| 2. Objetivos | Desarrollar e implementar la arquitectura base de seguridad, gestión de sesión y aislamiento de datos para la aplicación móvil CoreStream App, garantizando la integridad de la información de los clientes corporativos de Alloxentric bajo un modelo API-First. - Objetivos específicos: - Implementar un flujo de autenticación seguro utilizando JSON Web Tokens JWT y perfiles de usuario integrando Flutter, FastAPI y PostgreSQL. - Desarrollar un mecanismo de cierre de sesión efectivo (APP-03) mediante la gestión temporal de estados y listas de revocación utilizando Redis. - Aplicar el aislamiento estructural de datos Multi-tenancy TRV-01 inyectando y validando un identificador de cliente (client_id) en todas las transacciones operativas. - Establecer la infraestructura de comunicación asíncrona para notificaciones Push (APP-06) mediante Firebase Cloud Messaging. |
| 3. Metodología | La metodología utilizada fue el Desarrollo Ágil (Scrum) basado en ciclos iterativos Sprints. El procedimiento consistió en tomar los requerimientos de alta prioridad del cliente, dividirlos en historias de usuario granulares en herramientas de gestión Atlassian Jira y separar el trabajo en dos frentes simultáneos Frontend y Backend. Esta metodología fue altamente pertinente porque la arquitectura "API-First" requiere contratos de comunicación estrictos. Trabajar en iteraciones cortas permitió que el equipo de Flutter Frontend avanzara construyendo las interfaces mientras el equipo de FastAPI/PostgreSQL Backend estructuraba la base de datos, reuniéndose al final de cada iteración para integrar ambas partes y realizar pruebas cruzadas. Además, la flexibilidad ágil permitió absorber descubrimientos técnicos complejos sin paralizar el proyecto. |
| 4. Desarrollo | El proyecto se ejecutó en cuatro grandes fases: 1) Análisis de requerimientos y diseño del modelo relacional en PostgreSQL. 2) Levantamiento del entorno Backend (FastAPI + Redis) y desarrollo de los endpoints de inicio de sesión. 3) Desarrollo de la interfaz móvil Flutter con enrutamiento reactivo basado en permisos Feature Gating. 4) Refactorización estructural para el aislamiento Multi-tenancy y pruebas de seguridad locales. Dificultades y facilitadores: El principal facilitador fue la excelente documentación de los "contratos API" entregados en las especificaciones. Esto permitió que las capas de software no se acoplaran. La mayor dificultad enfrentada fue la inyección transversal de la arquitectura Multi-tenancy (TRV-01), ya que aislar los datos comerciales obligó a refactorizar consultas complejas SQLAlchemy en endpoints que ya estaban operativos, elevando el riesgo de romper flujos previamente probados. Ajustes realizados: Para cumplir con los objetivos críticos de seguridad, se tomó la decisión técnica de postergar la integración del inicio de sesión único con Google y Microsoft (SSO NEW-08). Este ajuste se realizó porque garantizar que los datos de la "Empresa A" nunca sean vistos por la "Empresa B" era una prioridad arquitectónica innegociable, mientras que el SSO correspondía a una mejora de usabilidad que podía delegarse a versiones posteriores. |
| 5. Evidencias | - Para que terceros puedan visualizar y comprender el resultado final de esta arquitectura base, se adjuntarán las siguientes evidencias técnicas: - Diagrama Entidad-Relación y Schemas: Capturas de la base de datos PostgreSQL evidenciando las credenciales encriptadas y la clave foránea client_id. - Contratos API Funcionales: Registros de las pruebas en Swagger/Postman demostrando el código HTTP 200 OK en el Login, y la generación exitosa del Token JWT con la carga útil (roles). - Logs de Seguridad y Revocación: Capturas de la consola del servidor FastAPI demostrando respuestas HTTP 401 Unauthorized frente a credenciales inválidas y HTTP 403 Forbidden al evaluar permisos comerciales bloqueados. - Ejecución en Interfaz: Capturas de pantalla de la app en Flutter demostrando cómo la interfaz reacciona dependiendo del rol inyectado desde el backend al momento del login. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT: Este proyecto sirvió para consolidar el conocimiento técnico sobre cómo operan realmente los sistemas empresariales a gran escala. Al inicio de la asignatura, el interés general solía centrarse más en el desarrollo visual o la programación pura. Sin embargo, enfrentar el desafío de aislar información (Multi-tenancy) y gestionar la seguridad en red generó un profundo interés por la arquitectura de software, la ciberseguridad y el diseño de APIs robustas. - Proyecciones laborales: Tras finalizar el Proyecto APT, existe un claro interés en profundizar en tecnologías Cloud, despliegue de contenedores y metodologías fr Desarrollo, Seguridad y Operaciones. El equipo se proyecta laboralmente no solo como desarrolladores que escriben código funcional, sino como Ingenieros de Software capaces de diseñar arquitecturas orientadas a servicios SaaS, entendiendo que la seguridad, la escalabilidad y el desacoplamiento de sistemas son los pilares de la industria actual. |