|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado en la integración de la aplicación, su despliegue en Vercel y la conexión con una base de datos para contar con un prototipo funcional. Sin embargo, todavía tenemos actividades en proceso, como la autenticación de dos factores mediante una aplicación como Google Authenticator. La coordinación del equipo ha facilitado el avance, mientras que la configuración del backend local con Docker y la migración de la base de datos han requerido más trabajo del previsto. Debemos revisar la carta Gantt y ajustar los plazos de las actividades pendientes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades han sido comprender y configurar el backend local mediante Docker, además de migrar los datos desde Supabase al entorno PostgreSQL utilizado por el backend del proyecto. Hemos abordado estas dificultades trabajando en la configuración e integración de los componentes hasta disponer de una base funcional conectada. Para continuar, planeamos resolver los pendientes por etapas y validar cada integración antes de incorporar nuevas funcionalidades, evitando acumular problemas difíciles de identificar.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente mi trabajo, ya que me he encargado de la integración de la aplicación para su demostración web, el despliegue en Vercel y la conexión con la base de datos. Mi principal aporte ha sido transformar el mockup en un prototipo funcional que permite interactuar con datos persistentes. Destaco mi participación en la resolución de los problemas de integración. Para mejorar, necesito profundizar en los requisitos de seguridad y comprender mejor la configuración del backend, de manera que pueda implementar y explicar las soluciones con mayor seguridad.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es comprender cómo implementar y comprobar los requisitos de seguridad asignados al equipo. Necesitamos aclarar especialmente el aislamiento de datos entre empresas, el control de funcionalidades según el plan comercial y la auditoría de acciones. También debemos distinguir qué cambios corresponden a la aplicación móvil y cuáles requieren coordinación con el backend compartido de CoreStream. La pregunta que nos gustaría plantear al docente es: ¿qué alcance y evidencias debemos presentar en esta fase para demostrar estos requisitos de seguridad, considerando las dependencias con el backend y el trabajo de otros equipos?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? El equipo está integrado por tres personas. José cumple el rol de Product Owner y se encarga principalmente de los requerimientos, la coordinación, la documentación y la comunicación con el cliente. Yo tengo el rol de Scrum Master y desarrollador técnico, con énfasis en arquitectura, integración y pruebas. Cristian se enfoca en el desarrollo móvil y las interfaces. La distribución actual ha facilitado el trabajo. Más que cambiar todos los roles, necesitamos asignar responsables concretos para las actividades pendientes de seguridad, incluyendo la autenticación de dos factores y sus pruebas. Estas asignaciones deben acordarse según la disponibilidad y los conocimientos de cada integrante.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo en grupo, porque nos coordinamos bien y contamos con una distribución de responsabilidades que facilita el desarrollo. José organiza las tareas y se encarga principalmente de la documentación y la comunicación con los clientes, lo que permite que Cristian y yo se concentren en programar e integrar la aplicación. Destacamos la complementariedad de nuestros aportes. Como mejora, proponemos revisar periódicamente las tareas pendientes y compartir las decisiones técnicas, para que los tres comprendamos el funcionamiento y el estado del proyecto.