FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | Grupo 5: Cristian Gutierrez Cuevas; Álvaro Ortiz Galaz; José Navarrete | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | CoreStream App (Aplicación Móvil) | Semana / iteración | Semanas 3 y 4 |
| Fecha | 08/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas Bruna |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): Aclarar el alcance asignado al equipo y acordar la coordinación con los demás equipos antes de iniciar el desarrollo.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: Contar con una definición común de roles e inicio de sesión, evitando duplicar cambios en la base de datos y la infraestructura compartida.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: La reunión deja aclarado el alcance y el equipo identifica los requerimientos, dependencias y acuerdos de coordinación.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

- Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

- Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

- Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

- Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

- Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

- Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

- Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

- Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

Aplicación en esta iteración: se revisaron los requerimientos asignados a Equipo 1 y se resolvieron dudas con la cliente. El alcance contempla los roles ADMIN, GROUP_LEADER y DEVELOPER, autenticación mediante JWT, renovación y cierre de sesión con revocación; dispositivos, push, multi-tenancy y auditoría quedan como dependencias a coordinar según CoreStream_App_Equipo1_Sesion_Seguridad_Plataforma.docx. El desarrollo aún no comienza.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☐ Pendiente | Todo el equipo | Mockup HTML5 |
| Aplicacion Beta subida a Vercel | ☐ Listo | Todo el equipo | App subida en Vercel |
| Diseño de interfaces / flujo | ☐ Listo | Todo el equipo | Mockup HTML5 |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☐ Pendiente | Todo el equipo | Requerimientos del Proyecto |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión del documento asignado | Todo el equipo | Sem. 3 | Sem. 4 | Completada | Documento Equipo 1 |
| Reunión de aclaración con la cliente | Todo el equipo | 08/09/2026 | 08/09/2026 | Completada | Reunión con Alloxentric |
| Delimitación de roles e inicio de sesión | Todo el equipo | Sem. 3 | Sem. 4 | Completada | Alcance pendiente de desarrollo |
| Coordinación con los demás equipos | Todo el equipo | Sem. 4 | Sem. 4 | Pendiente | Acuerdo de trabajo conjunto |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Se revisó el alcance asignado y se resolvieron dudas sobre roles e inicio de sesión con apoyo del documento de Equipo 1. No se inició desarrollo. | ☐ Logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | La implementación, las pruebas y la validación funcional quedan pendientes porque aún se está en coordinación y definición. | ☐ Parcial |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | La cliente validó el trabajo conjunto con los demás equipos y la comunicación para evitar solapamientos en la base de datos y otros componentes compartidos. | ☐ Parcial |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Coordinar cambios entre equipos antes de modificar componentes compartidos, especialmente base de datos e infraestructura. | ☐ Parcial |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| No se identifican bloqueos actuales | Sin impacto actual | Mantener comunicación con los demás equipos | Todo el equipo / por definir |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Continuar la definición de requerimientos y dependencias antes de iniciar el desarrollo de roles e inicio de sesión. | Todo el equipo | Por definir | Requerimientos asignados y dependencias coordinadas antes de desarrollar. |

Estado general de la iteración:  ☐ Parcialmente cumplida

Validación:  Representante del equipo _Jose Navarrete - Docente guía _Reginaldo Salinas Bruna