|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He podido cumplir con la mayoría de las actividades propuestas en los tiempos definidos en nuestra carta Gantt, salvo la integración de la API de Google para el Login del sistema. Sobrellevar el proyecto institucional, mientras trabajo en una consultoría Informática, siento que ha sido lo que más me ha dificultado a la hora de cumplir con los tiempos propuestos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Organizarme mejor, delegar tareas especificas a agentes IA y mejorar la comunicación con mis compañeros de grupo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco mi capacidad para solucionar los problemas encontrados antes de las entregas definidas, ya sean definidas por el profesor o cliente de Alloxcentric.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Los tiempos, me gustaría aclarar plazos y entregas del proyecto mínimo viable para cada entrega.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Usualmente nos la distribuimos por los roles que nos asignamos al inicio del proyecto, tenemos a un coordinador en el equipo, quien organiza y conversa con el cliente y 2 integrantes DEV que se encargan de la parte más técnica del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evaluó satisfactoriamente, destaco la rapidez para la entrega de ciertas partes claves del proyecto, podríamos mejora la coordinación.