ALLOXENTRIC

Listado de Requerimientos

CoreStream App (Aplicación Móvil)

Equipo 1 — Sesión, Seguridad y Plataforma

Brechas de autenticación, dispositivos, push y fundamentos de seguridad/arquitectura

Documento: Requerimientos asignados + estado de implementación

Versión: 1.0 · Fecha: 5 de septiembre de 2026 · Organización: Alloxentric

# Alcance de este documento

Este documento reúne únicamente las brechas de CoreStream App asignadas a Equipo 1 — Sesión, Seguridad y Plataforma: requerimientos que aún requieren trabajo, ya sea porque no están desarrollados, están implementados con pendientes puntuales, o no fue posible verificarlos con el material disponible. Los requerimientos ya completados (estado "Implementado", sin pendientes) fueron excluidos de este listado, para que cada equipo dedique su atención solo a lo que falta por hacer.

Este equipo se enfoca en las brechas de identidad, sesión, dispositivos y seguridad: los estándares de multi-tenancy, feature gating y auditoría (aún no desarrollados), el cierre de sesión y el push (implementados pero con un pendiente puntual cada uno), y las propuestas de 2FA/SSO y biometría.

# 1. Estándares transversales asignados

Estos requerimientos provienen de la Especificación Técnica de Estándares Transversales y Capacidades Comerciales de Alloxentric y son compartidos con CoreStream Web; se listan aquí porque este equipo es el punto de coordinación para la app móvil.

TRV-01  Arquitectura multi-tenancy y aislamiento de datos

| Descripción | La plataforma debe operar como un verdadero SaaS multi-cliente: la infraestructura es compartida, pero los datos y configuraciones de cada empresa se particionan de forma lógica mediante un identificador único de cliente (client_id) presente en cada transacción de base de datos y en cada llamada a la API, también desde la app móvil. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | Transversal — aplica a todos los roles y a los servicios internos. |
| Criterios de aceptación | - Toda tabla de negocio incluye una columna client_id indexada y obligatoria. - Todo endpoint (incluidos los de mobile_api) valida que el recurso solicitado pertenezca al client_id resuelto desde el token. - No existe ninguna consulta cross-tenant accesible sin permiso explícito de administración de plataforma. |
| Prioridad | Alta |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado No se detectó columna client_id ni lógica de tenant en ningún archivo revisado de mobile_api ni en los modelos nuevos (user_devices, notification_preferences). |

TRV-02  Control de acceso por perfil comercial (feature gating)

| Descripción | El backend debe implementar un middleware que evalúe el plan o "tier" comercial del cliente antes de resolver cualquier solicitud a una funcionalidad premium. La app móvil debe reaccionar dinámicamente, ocultando o deshabilitando los componentes no incluidos en el plan. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN (visualiza el estado del plan); sistema/backend (aplica la restricción). |
| Criterios de aceptación | - Cada módulo o funcionalidad crítica está asociado a una bandera de característica (feature_flag). - El acceso sin permiso comercial retorna 403 Forbidden o 402 Payment Required. - La app consulta el perfil comercial durante la autenticación y ajusta la visibilidad de los componentes. |
| Prioridad | Alta |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado No existe middleware de tier ni feature_flag en ningún router revisado (devices, auth_ext, mobile, ticket_assign, websocket_mobile). |

TRV-07  Auditoría de logs y trazabilidad de no repudio

| Descripción | Todo evento de la plataforma, incluidas las acciones ejecutadas desde la app móvil, debe registrar de forma inmutable quién, qué, cuándo, desde dónde y con qué resultado, permitiendo reconstruir los hechos ante cualquier incidente. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN / Auditor (consulta); sistema (genera el registro de forma automática). |
| Criterios de aceptación | - Cada evento captura usuario y rol, verbo de API y recurso afectado, timestamp ISO 8601, IP/User-Agent y resultado. - Los logs se derivan a un motor especializado (ELK/CloudWatch) y no se almacenan en las tablas operativas. |
| Prioridad | Alta |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado No hay servicio de logging estructurado ni derivación a un motor de auditoría en el código revisado; solo existen logs de aplicación estándar (logger.info/warning) para depuración. |

TRV-08  Retención de logs escalonada por perfil comercial

| Descripción | La profundidad y el tiempo de retención de los logs de auditoría dependen del plan comercial del cliente, con capacidades de exportación para auditorías externas. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN del cliente; equipo de cumplimiento/Auditor. |
| Criterios de aceptación | - La política de retención es configurable por tier comercial. - Los clientes Enterprise pueden exportar sus logs en un formato estándar para auditoría externa. |
| Prioridad | Media |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado Depende de TRV-02 y TRV-07, ninguno de los cuales existe todavía en el código revisado. |

# 2. Requerimientos funcionales asignados

## Sesión, dispositivos y notificaciones push

APP-03  Cierre de sesión con revocación

| Descripción | La app debe permitir cerrar sesión revocando el refresh token vigente y desactivando el dispositivo actual para push. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN ¦ GROUP_LEADER ¦ DEVELOPER. |
| Criterios de aceptación | - Tras el logout, el refresh token dejado de lado no permite renovar el acceso. - El dispositivo deja de recibir notificaciones push tras el cierre de sesión. |
| Prioridad | Alta |
| Estado de implementación | ⚠️ Implementado con pendientes routers/auth_ext.py revoca el token en Redis y desactiva el dispositivo, pero POST /auth/refresh (código existente) todavía no consulta la lista de revocación — falta aplicar el parche §4.6 documentado en patches/CAMBIOS_EN_CODIGO_EXISTENTE.md para que el logout sea efectivo de punta a punta. |

APP-06  Entrega de notificaciones push (FCM)

| Descripción | El sistema debe enviar notificaciones push a los dispositivos activos del destinatario mediante Firebase Cloud Messaging, respetando sus preferencias, e incluyendo datos de navegación (deep link). |
| --- | --- |
| Roles involucrados | Sistema (envío automático); todos los roles (receptores). |
| Criterios de aceptación | - El envío es asíncrono y no bloquea la operación que lo originó. - Un token inválido marca el dispositivo como inactivo automáticamente. |
| Prioridad | Alta |
| Estado de implementación | ⚠️ Implementado con pendientes push_service.py está completo (preferencias, horario de silencio, fire-and-forget, manejo de UNREGISTERED/INVALID_ARGUMENT), pero sin FIREBASE_CREDENTIALS_JSON queda en modo simulado (solo log); en el cliente Flutter, firebase_messaging está comentado en pubspec.yaml — falta ejecutar flutterfire configure para push reales. |

# 3. Nuevas funcionalidades propuestas asignadas

Funcionalidades que no forman parte de la documentación de origen, propuestas para reforzar la plataforma, asignadas a este equipo por su relación temática con su alcance.

NEW-08  Autenticación multifactor (2FA) y SSO

Plataforma: CoreStream (Web) y CoreStream App

| Descripción | Incorporar segundo factor de autenticación (TOTP) y/o inicio de sesión mediante proveedores externos (Google, Microsoft). |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN (habilita/exige 2FA y SSO); todos los usuarios (se autentican). |
| Criterios de aceptación | - El 2FA puede exigirse de forma obligatoria por política del cliente. - El login SSO respeta el mismo modelo de roles y multi-tenancy. |
| Prioridad | Media |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado Propuesta nueva; el login actual es solo correo/contraseña con JWT, sin segundo factor ni SSO. |

NEW-10  Autenticación biométrica en la app

Plataforma: CoreStream App

| Descripción | Permitir desbloquear la sesión ya iniciada mediante huella dactilar o reconocimiento facial. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | Todos los usuarios (opcional). |
| Criterios de aceptación | - La biometría solo desbloquea una sesión ya autenticada. - Si la biometría falla, la app ofrece como respaldo el ingreso con contraseña. |
| Prioridad | Baja |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado Propuesta nueva; no hay dependencia ni integración biométrica en pubspec.yaml ni en el código de login. |